UMOWA NR …………………………..

zawarta w dniu …….…………………… w Myśliborzu

pomiędzy

Przedszkole Publiczne Nr 1 „Zielona Dolinka”

ul. Lipowa 18 b

74-300 Myślibórz

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego występuje:

Marzena Gerwatowska – dyrektor przedszkola

a

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

NIP: …………………….

REGON: ……………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego występuje:

…………………………….

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – art. 2 ust. 1 pkt. 1

§ 1

      - Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: „Remont pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu”

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy według zakresu wskazanego w zapytaniu cenowym z dnia ………………………… r., zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym

§ 2

- Za termin rozpoczęcia przedmiotu umowy uznany będzie dzień podpisania umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dniach  01.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

- Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

§ 3

- Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza …………………….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza:  Pan Mirosław Kaup tel. ………………………………….

§ 4

Strony ustalają, że przyjęte zgodnie z ofertą wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: netto ………………. zł (słownie: ………………………………… złotych …./100), co stanowi kwotę brutto …………….. zł (słownie: ………………………………….. złotych …/100).

§ 5

- Rozliczenie między Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, przy czym wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz przyjęciu protokołu odbioru o którym, mowa w § 8 ust. 2 bez zastrzeżeń.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe wartości wykonanych robót. Częściowe rozliczanie robót będzie odbywało się na podstawie faktur częściowych. Podstawa do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego. Rozliczenie końcowe za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej i protokołu odbioru końcowego.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca wykona i zapewni niezbędną ochronę budowy oraz zabezpieczy teren pod względem oznakowania robót.

§ 7

            - Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2,

- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji;

- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

            - W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy naliczone wykonawcy kary umowne, zamawiający będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

            - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 8

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym termin do usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy, wyszczególnionych w protokole.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości robót i użytych materiałów oraz rękojmi za wady na przedmiot umowy. Okres gwarancji oraz rękojmi wynosi 24 miesięce licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany.

- Wykonawca w trakcie trwania gwarancji ma obowiązek usunąć wady zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

- Upływ terminu gwarancji i rękojmi za wady nie zwalnia wykonawcy z obowiązku usunięcia wad zgłoszonych przed jego upływem.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 Umowy, przy czym po stronie Wykonawcy leży przeprowadzenie dowodu wystąpienia takiej okoliczności.

- Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano/nie rozliczono.

§ 11

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa  powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych.

§ 13

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Nr 1 – oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA